合同编号：（郑大-竞磋-2021-0044）

郑州大学货物采购

合同书

项目名称：郑州大学后勤管理处先进靶材研究中心电梯采购及安装项目

项目地址：郑州大学主校区

合同价款：486800元

采 购 方：郑州大学后勤管理处

供 货 方：恒达富士电梯有限公司

年   月   日

- 合同编号：（郑大-竞磋-2021-0044）

- 郑州大学政府采购货物合同

- （10万元以上模板）

甲方： 郑州大学

乙方： 恒达富士电梯有限公司

本合同于 2021 年11 月 22 日由甲乙双方按下述条款签署。

在甲方为获得（乘客电梯）货物和伴随服务实施公开招标情况下，乙方参加了公开招标。通过公开招标，甲方接受了乙方以总金额人民币肆拾捌万陆仟捌佰元整（￥486800.00元）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

一、供货范围及分项价格表（详见附件1、附件2）

1.本合同所指设备详见附件1、附件2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2.总价中包括电梯采购、旧电梯拆除、包装、运输保险费、装卸费、安装及相关材料费、调试费、软件费、使用手续的办理、培训、质保期服务、报批以及井道整改等其他配套服务、检验费及培训所需费用及税金等，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新设备（包括零部件、附件、备品备件等），设备的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标标书要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方响应文件及澄清文件中明确的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于 12月  25日前进驻安装现场；所有设备运送到甲方指定地点后，双方在 5日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供设备不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 包装与运输

设备交付使用前发生的所有与设备相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；设备包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在设备交付使用前所发生的所有与设备相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1.所有设备免费质保期为 四 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身有偿维护、维修。

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，供货方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年 24 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

6.其它：

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及 2人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

六、专利权

乙方应保证甲方在使用其所提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或保护期的起诉。

- 免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2021年11月 25日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向学校国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式

1.本合同总价款（大写）为： 肆拾捌万陆仟捌佰元整（小写：486800.00 元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95％即人民币肆拾陆万贰仟肆佰陆拾 元整（小写：￥462460.00 元），质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款即人民币贰万肆仟叁佰肆拾元整（小写：￥ 24340.00元）。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。甲方无正当理由拒收设备，应向供方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。

甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：投标书及其附件、本合同及补充条款；竞争性磋商文

- 附件1：

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 制造厂（商） | 原产地（国） | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯及安装、井道整改 | 恒达富士FHNP60 | 恒达富士电梯有限公司 | 中国 | 1台 | 486800 | 486800 | 是否免税：否 |
| 2 | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 乘客电梯 设备 | 恒达富士FHNP60 | 恒达富士电梯有限公司 | 中国 | 1台 | 420000 | 420000 |  |
| 4 | 安装调试服务费用 | 恒达富士FHNP60 | 恒达富士电梯有限公司 | 中国 | 1台 | 35000 | 35000 |  |
| 5 | 井道钢结构加固等 | / | / | 中国 | 1套 | 31800 | 31800 |  |
| 合计 | 大写：人民币肆拾捌万陆仟捌佰元整（￥486800.00元） |  |  |  |  |  |  |  |

供货范围及分项价格表                          单位：元

- 附件2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

| 序 号 | 设备名称 | 具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | 乘客电梯技术规格清单 台数1台 用途 无机房乘客电梯 控制方式 微机控制（单控） 机种 无齿曳引机 载量1000kg 速度≥1m/s 服务楼层/停站：4层4站4门 操作方式 全集选 并道尺寸以实际测量为准 基坑以实际测量为准 轿厢尺寸以现场实际条件确定（最大） 开门方式 中分式 | 台 | 1 |
| 2 | 功能/配置 | 1无机房乘客电梯技术参数 1)招标乘客电梯：电梯的曳引机系统和控制系统为品牌产品，且与投标电梯为同一品牌，同为恒达富士品牌， 供应商响应 。 2)电梯类别：无机房乘客电梯 3)供电电源：交流三相五线380v 50hz：交流单相220v50hz，配电箱到电梯距离以实际为准。 4)电梯技术参数 a、曳引驱动系统：曳引机：永磁同步无齿轮 b、控制系统：矢量控制的变频变压调速(vvvf) c、门机系统:16位微机控制变颏变压调速(vvvf)，无连杆 d、电源：动力3相380v, 50hz、照明220v,50hz， e、性能指标 平层精度：±5mm 运行震动：水平≤15gal(o-p)，垂直≤25gal(o-p) 噪音：轿厢内≤55db(a) 5)轿厢： (1)三侧壁及轿厢门表面材料：发纹不锈钢装饰 (2)轿厢顶：灯饰及配低噪音轴流吹风机 (3)操作箱：微触按钮，发纹不锈钢面板 (4)层站指示器：高光度数码显示 (5)地板：(pvc)仿大理石塑料地砖装饰 提供最大尺寸的标准轿厢。轿体制作精良，连接紧固，抗变形能力强，符合相关安全标准，采用滑动式导靴和装置渐进式安全钳；轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆，留有轿厢安全窗；轿厢内饰精致典雅，照明和换气设备良好耐用，有断电应急照明、无噪音排风机，轿厢壁轿厢门发纹不锈钢，轿厢地坎硬质铝型材，轿厢操作盘发纹不锈钢，配后壁镜面不锈钢、扶手、残疾人操纵箱、语音报站、功能标准功能，预留视频电缆，司机服务，五大件（曳引机、控制柜 主板、轿箱门机、限速器、安全钳）同品牌，同为恒达富士品牌。 6)门厅 (1)厅门：发纹不锈钢厅门 显示器面板：发纹不锈钢 门套：古铜色发纹不锈钢小门套 古铜色发纹不锈钢大门套 (2)层站召唤讯号板：微动按钮，面板为发纹不锈钢 (3)层站位置指示器：每层配置楼层显示 (4)消防开关：首层配置 7)主要功能要求： (1)全集选控制运行功能 (2)超载保护功能 (3)超载报警功能 (4)超速电气保护功能 (5)超速机械保护功能 (6)门过载保护功能 (7)开门异常自动选层功能 (8)电动机空转保护功能 (9)电动机过热保护 (10)警铃报警功能 (11)故障低速自救运行功能 (12)位置异常自动校正功能 (13)停电应急照明功能 (14)轿顶检修操作功能 (15)轿内检修操作功能 (16)机房内检修操作功能 (17)无呼自返基站功能 (18)满载直驶运行功能 (19)无效内指令自动消除功能 (20)反向内指令自动消除功能 (21)开门时间自动调整功能 (22)开门时间自动控制功能 (23)运行次数显示功能 (24)轿内照明自动控制功能 (25)轿内通风自动控制功能 (26)故障自动检测功能 (27)故障自动存储功能 (28)待机定期自检 (29)泊梯功能 (30)层高自测定功能 (31)安全停靠。 (32)失速保护 (33)内部通话装置 (34)称重启动 （35)光幕保护装置 (36)其他标准功能(超出标书要求，在响应文件中说明) (37)消防员操作坛行 (38)其他功能：摄像头信号及电源随行电缆、语音报站、扶手 (39)具备消防返基站及消防信号反馈功能 |  |  |
| 3 | (二)安装及调试 | 2.1安装及调试： (1)提供能保证电梯的正常安装、调试和运行的全部技术资料、整套附件、配套件和材料的详细清单和报价：电梯轿厢及电梯安装(含井道)的各项尺寸、设备重量等。 (2)提供电梯运行五年所需的易损件和备件的详细清单和报价， (3)维修专用工具的详细清单 (4)安装调试：报价单位负责整个电梯的全部安装调试工作(包含相关土建部分)；具有直属的安装队伍，具备采购所需的安装维修许可证，安装一次达标。 (5)负责对甲方的设备维修管理人员免费进行现场培训，并在响应文件中提供洋细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。 2.2报价单位提供维修机构情况及维修保养资格证明(资历、资质、维修站地点、技术力量比例结构、收费标准)，说明售后服务的优惠条件及报修的响应时间。 2.3技术与服务： (1)设备到货后应免费派员安装、调试。 (2)报价单位提供必备的技术资料： a、提供全部的技术资料(IS0质量认证体系、测试报告、各项测试数据、产品说明书和原产地证明、产品合格证书)、安装规范、施工方案、平面布置图等； b、提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数(列出清单)； c、提供保养、维修操作规程、设备保修期限、质量保证期以及设备运行的经济成本分析资料，保修期从有关部门验收合格之日起算；提供类似或高于本项目的电梯型式试验证明文件 d、提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录； 2.4报价单位承诺文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，在文件中逐条列出，未列出的视同响应。 2.5免费质保期四年。 2.6响应文件以中文资料为准 2.7竞争性磋商文件和响应文件是合同的不可分割的部分 |  |  |
| 4 | (三)关于乘客电梯须包括以下材料： | 3.1控制系统的产地 3.2曳引机的产地 3.3门机的产地 3.4光幕，导轨、曳引钢丝绳产地， 3.5其它主要部件、元器件的产地等(部件清单) 3.6电梯功能简介 3.7交货期 3.8安装、调试期。 3.9安装队伍资质及同品牌电梯安装经验。 3.10免费质保期及保修内容 3.11保修期满后全保或半保内容及年费报价 3.12保修满后配件折扣比例。 3.13维修响应时间及继修时间 |  |  |
| 5 | (四)其他 | 本清单项含厂家配套电梯井道照明灯具、插座管线及五方对讲系统全套设备，供应商须综合考虑电梯设备采购、安装调试及相关所有调试及运行维护，并办理所有有关报备手续及售后服务工作，满足设计、规范及竞争性磋商文件要求 |  |  |
| 6 | 供货及安装 | 供货及安装期为40日历天 |  |  |

- 附件3：

售后服务计划及保障措施

1、应急维修保障措施

为保证电梯设备安全可靠运行，减小事故造成的影响和避免人身伤害事故的发生特制定本预案。

一、电梯故障处理程序

- 维修值班人员应忙赶到故障现场，做好电梯的“紧急救援工作，疏散被困人员，并及时通知电梯维修工到达现场。

- 电梯维保人员必须有当地劳动部门颁发的《电梯操作证》，接受全天候投诉（监控值班室、部门主管、客户投诉等）服务。

- 接到电梯投诉后，电梯维保人员应尽快赶到故障现场，尽早排除故障。

- 电梯维保人员对电梯故障不能及时处理，应及时报告上级主管，由上级主管组织电梯厂家技术人员进行抢修。

- 对重大事故（含人身伤亡事故）维保人员应及时赶到现场，及时向上级部门负责人报告，负责人迅速组织相关人员调查事故过程，采取紧急措施，全力抢救，减免事故损失和防止事故进一步扩大。分析事故原因，对重大伤亡事故及时向劳动局安全与卫生监察处、国家公安机关反映，填写《电梯事故记录表》。

- 电梯任何故障，维保人员都应在《电梯事故记录表》中做好记录。对重大或紧急情况故障处理，主管技术人员做出书面报告，由项目经理签字，报公司总经理。

二、电梯困人应急救援程序

切断电梯总电源开关。用钥匙打开电梯门，判断电梯停留的楼层，如果电梯轿厢停留在楼层之间，用钥匙无法解救，到机房使用盘车轮，两人协助。操作流程如下：

1、告知轿厢内的人员留置原处不要随意走动，一面对电梯内人员进行安抚，同时开门解救出困在电梯内的人员。

2、将手柄卡在电机轴的方头上并握住缓慢转动

3、另一人使用专用工具放松制动器。

4、两人同时工作，使轿厢移到最近的厅门出口。（平层）

5、开门时，务必确保曳引机在制动状态，轿厢移动到平层位置后应将手柄拆下；开门时，应注意身身的安全，保证5分钟内（自电梯停运到解救完成）处理完毕。关闭所有楼层的电梯厅门，做好安全预防工作。故障未正式排除、供电未正常供应前，不允许使用电梯。

三：为了应对电梯紧急情况，最大限度的保障乘客的人身安全以及设备安全，特制订了《电梯应急管理措施》。
　　第一章　总　则
　　第一条　为了保障电梯乘客在乘梯出现紧急情况（困人、开门运行、溜梯、冲顶、夹人和伤人等）时能够得到及时解救，帮助人们应对电梯紧急情况，避免因恐慌、非理性操作而导致伤亡事故，最大限度的保障乘客的人身安全以及设备安全，制定本制度。
　　第二条　电梯使用管理单位应当根据《特种设备安全监察条例》及其他相关规定，加强对电梯运行的安全管理。
　　第三条　本制度所指电梯，是指动力驱动、沿刚性导轨或固定线路运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动人行道等。
　　第二章　电梯的应急管理
　　第四条　电梯使用管理单位应当根据本单位的实际情况，配备电梯管理人员，落实每台电梯的责任人，配置必备的专业救助工具及24小时不间断的通讯设备。电梯使用管理单位应当制定电梯事故应急措施和救援预案。
　　第五条　电梯使用管理单位应当与电梯维修保养单位签定维修保养合同，明确电梯维修保养单位的责任。
　　电梯维修保养单位作为救助工作的责任单位之一，应当建立严格的救助规程，配置一定数量的专业救援人员和相应的专业工具等，确保接到电梯发生紧急情况报告后，及时赶到现场进行救助。
　　第六条　电梯发生异常情况，电梯使用管理单位应当立即通知电梯维修保养单位或向电梯救援中心报告（已设立的），同时由本单位专业人员先行实施力所能及的处理。电梯维修保养单位或电梯救援中心应当指挥专业人员迅速赶到现场进行救助。
　　第七条　政府有关部门应当加强各种电梯紧急情况应对常识的宣传。电梯使用管理单位应当每年进行至少一次电梯应急预案的演练，并通过在电梯轿厢内张贴宣传品和标明注意事项等方式，宣传电梯安全使用和应对紧急情况的常识。
　　第三章　电梯的应急救援
　　第八条　乘客在遇到紧急情况时，应当采取以下求救和自我保护措施：
　　（一）通过警铃、对讲系统、移动电话或电梯轿厢内的提示方式进行求援，如电梯轿厢内有病人或其它危急情况，应当告知救援人员。
　　（二）与电梯轿厢门或已开启的轿厢门保持一定距离，听从管理人员指挥。
　　（三）在救援人员到达现场前不得撬砸电梯轿厢门或攀爬安全窗，不得将身体的任何部位伸出电梯轿厢外。
　　（四）保持镇静，可做屈膝动作，以减轻对电梯急停的不适应。
　　第九条　电梯使用管理单位接报电梯紧急情况的处理程序：
　　（一）值班人员发现所管理的电梯发生紧急情况或接到求助信号后，应当立即通知本单位专业人员到现场进行处理，同时通知电梯维修保养单位。
　　（二）值班人员应用电梯配置的通讯对讲系统或其他可行方式，详细告知电梯轿厢内被困乘客应注意的事项。
　　（三）值班人员应当了解电梯轿厢所停楼层的位置、被困人数、是否有病人或其它危险因素等情况，如有紧急情况应当立即向有关部门和单位报告。
　　（四）电梯使用管理单位的专业人员到达现场后可先行实施救援程序，如自行救助有困难，应当配合电梯维修保养单位实施救援。
　　第十条　乘客在电梯轿厢被困时的解救程序：
　　（一）到达现场的救援专业人员应当先判别电梯轿厢所处的位置再实施救援。
　　（二）电梯轿厢高于或低于楼面超过0.5米时，应当先执行盘车解救程序，再按照下列程序实施救援：
　　1.确定电梯轿厢所在位置；
　　2.关闭电梯总电源；
　　3.用紧急开锁钥匙打开电梯厅门、轿厢门；
　　4.疏导乘客离开轿厢，防止乘客跌伤；
　　5.重新将电梯厅门、轿厢门关好；
　　6.在电梯出入口处设置禁用电梯的指示牌。
　　第十一条　电梯使用管理单位的善后处理工作：
　　（一）如有乘客重伤，应当按事故报告程序进行紧急事故报告。
　　（二）向乘客了解事故发生的经过，调查电梯故障原因，协助做好相关的取证工作。
　　（三）如属电梯故障所致，应当督促电梯维修保养单位尽快检查并修复。
　　（四）及时向相关部门提交故障及事故情况汇报资料。
　　第四章　紧急状态时对电梯的处理
　　第十二条　发生火灾时，应当采取以下应急措施：
　　（一）立即向消防部门报警。
　　（二）按动有消防功能电梯的消防按钮，使消防电梯进入消防运行状态，以供消防人员使用；对于无消防功能的电梯，应当立即将电梯直驶至首层并切断电源或将电梯停于火灾尚未蔓延的楼层。在乘客离开电梯轿厢后，将电梯置于停止运行状态，用手关闭电梯轿厢厅门、轿门，切断电梯总电源。
　　（三）井道内或电梯轿厢发生火灾时，必须立即停梯疏导乘客撤离，切断电源，用灭火器灭火。
　　（四）有共用井道的电梯发生火灾时，应当立即将其余尚未发生火灾的电梯停于远离火灾蔓延区，或交给消防人员用以灭火使用。
　　（五）相邻建筑物发生火灾时，也应停梯，以避免因火灾停电造成困人事故。
　　第十三条　应对地震的应急措施：
　　（一）已发布地震预报的，应根据地方人民政府发布的紧急处理措施，决定电梯是否停止，何时停止。
　　（二）震前没有发出临震预报而突然发生震级和强度较大的地震，一旦有震感应当立即就近停梯，乘客迅速离开电梯轿厢。
　　（三）地震后应当由专业人员对电梯进行检查和试运行，正常后方可恢复使用。
　　第十四条　发生湿水时，在对建筑设施及时采取堵漏措施的同时，应当采取以下应急措施：
　　（一）当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应当将电梯轿厢停于进水层站的上二层，停梯断电，以防止电梯轿厢进水。
　　（二）当底坑井道或机房进水较多，应当立即停梯，断开总电源开关，防止发生短路、触电等事故。
　　（三） 电梯恢复使用后，要详细填写湿水检查报告，对湿水原因、处理方法、防范措施等记录清楚并存档。

2、质保期内服务计划及承诺

在垂直运输工业这一富于挑战性的领域里，我们执著地以技术创新为动力，向社会提供先进、舒适的电梯以及可靠的安全保障。由始以来，我们更注重销售的延伸——尽善尽美的特色服务。

2.1质保期内服务计划

▉▏服务时间全天化24小时免费应急服务

▉▏质保期内免费提供维修、保养服务。

▉▏日常保养

定期派出专业人员对设备进行检查、调整、润滑，保证设备正常运转。详细内容见“保养内容介绍”。

▉▏定期检查

在质保期内每月两次免费定期检查保养。及时排除故障，进行必要的修理，

质保期内无偿更换非人为损坏的机件，这类服务每天24小时提供。

▉▏ 随时为客户解决技术上的问题。如果有最新技术推出，我们将免费为用户进行升级服务，使电梯永远保持最先进的技术水平。

▉▏提供年检前的整修服务和报检工作。

▉▏免费提供保修期内易损件及备件。

▉▏开通24小时服务的召修热线，及时将顾客的需要转达给相应的服务部门，以便迅速作出反应，解决用户的燃眉之急。

▉维修人员驻地24小时不间断服务，接到用户故障通知后，维修人员30分钟内赶到故障现场处理，一般故障不超过1小时，重大故障不超过24小时修复。保修期内由我公司全权负责，确保电梯达到正常运行。

2.2 质保期内服务承诺

在贵单位电梯安装调试验收完毕后，即进入产品质保期。并与贵单位委托的负责人建立联系专线积极配合，更好、及时的提供优质全天候的24小时服务，以保证电梯的正常运行。

1、 在维修保养过程中，电梯专业技术人员将严格遵守贵单位相关规章制度。

2、在产品质保服务期内，若遇电梯发生急修时，我方接到报修电话后维修人员将在30分钟内响应，并配合现场人员进行抢修，确保在最短时间内正常运行。一般故障一个小时解决。

3、维保期间，提供24小时突发故障、停梯等急修服务 。

4、电梯的维护检查周期将被控制在每月二次。

5、维修人员每年向贵单位提交一份有关电梯运行情况的报告。

6、贵单位某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上，我公司将充分考虑贵单位的安排。

7、产品质保期内电梯部件质量发生问题时，我公司人员接到通知后将在12—24小时内进行更换，做到最快使电梯运行。

8、在产品质保期结束前我公司将电梯免费进行一次综合性检查和试验，并免费矫正发现的问题.

2.3、质量保证方面：

A．在产品质保期内

1、对于贵单位使用的恒达富士电梯,我公司将免费提供机油、绵丝等维修、保养用辅料,免费更换正常使用情况下损坏的电梯零部件。

2、我们将在安装维修部的备件库中采取措施,单独为贵单位本项目的每一台电梯随时准备着有关重要部件和足够数量的易损件。

3、在本项目电梯现场我们还将准备一部分常用易损件,做到随用随有。

B、在产品质保期过后

1、超出产品质量保修期后的备件供应,在双方本着信任、配合的前题下,以“先供应,后付款”为原则,确保电梯连续安全运行。

2、我们仍将在安装部的备件库中采取措施,为贵公司每一种类型的电梯准备电梯控制板和足够数量的易损件。

3、我们将为贵单位提供三年不变的电梯易损件、零备件、电梯维修专用工具价目表,若制造成本增加,此价格在五年内上调最多不超过5%。

（四）、在技术培训方面：

1、我将为贵单位免费提供学习电梯技术的机会。

2、安排专业维修保养工程师为贵单位培训 1名以上操作和维修人员,现场进行免费技术指导培训 。

维保细则

电梯作为机电一体化产品，其维修、保养工作极其重要。在充分借鉴同行业售后服务优点的基础上，恒达富士电梯有限公司结合电梯安装、维修、保养现状，以及多年来的实践经验，建立了一支管理科学、严格，技术能力过硬的专业化维修、保养队伍，以确保电梯的正常、高效运行。

1、电梯使用服务规范

  - 说明

1.1.1、 本规范适用于恒达富士电梯有限公司及各分支机构的工程售后服务部门的维修保养工作。

1.1.2、 规范中的服务时间间隔各分为：

- 电梯：半月保养、月保养、季度保养、半年保养、年保养五类。

- 扶梯：月保养、年保养二类。

- 季保养应包括半月、月保养项目，半年保养包含半月、月、季保养的项目、 年度保养包含半月、月、季、半年保养的项目。

1.1.3、 规范服务的完工时间与人员安排：

| 名 称 | 人 员 | 完工时间 |
| --- | --- | --- |
| 半月、月保养 | 2人 | 二小时～四小时 |
| 季 保 养 | 2人 | 六小时～八小时 |
| 半 年 保 养 | 2人 | 十小时～十二小时 |
| 年 保 养 | 2～3人 | 十六小时～十八小时 |

注：完工时间也可根据具体情况作适当调整。

1.1.4、工具：根据不同间隔时间的维修保养项目,准备其相应配件及常用的工具。

2、售后维保细则

1、三包保养：电梯安装完成后对电梯使用过程中进行的常规维护工作。

各类电梯运行件的清洁、加油。

各类显示灯、照明的检查。

（1）、检查限速器、门开关起动和停止等重要装置的动作情况。

（2）、检查精密机器因污染或其它原因引起触点接触不良、腐蚀而造成损坏及旋转部位的异常磨损。

（3）、检查继电器等电器件及机械部分的动作情况。

（4）、采用各种计测仪器定期检测，并按照设计值和规定数据进行调整。

2、定期检查：每年定期检测电梯运行的整体数据，倡导事前维保，减少事后维修。

3、故障修理：对破损及性能下降零部件，采取修理或更换措施。并由专业技术人员对零部件更换和修理。

4、为保证用户对电梯的使用，恒达富士电梯有限公司指派资质工程师及受训专业技工负责对贵公司恒达富士电梯进行维护保养。

5、在质保期内

恒达富士电梯有限公司指派专业技术人员对贵公司电梯跟踪。

（1）、专业维保人员每二个月向用户提供电梯维修、保养状况的报告。

（2）、及时收集用户反馈的信息，充分考虑用户在运行时间上有特殊要求的电梯，并在维护时间上充分考虑用户的安排。

（3）、每台电梯的维护周期将被控制在三个星期左右。

（4）、在质保期结束前，我公司将对电梯免费进行一次综合性的检查和测试，并无偿矫正发现的问题。

6、质保期结束签订维保合同后：

公司将派若干专业维修人员对用户电梯每月二次定期保养，每台维修时间大约为2小时/2人。

7、公司将安排维修保养资质工程师免费对用户技术工人指导培训，并提供2-4个名额到恒达富士电梯有限公司总部技术培训。

8、质保期优惠服务完善的零部件供应体制

（1）、三包期内免费提供符合三包条件的零部件。

（2）、以优惠价格提供非三包责任范围内损坏的零部件。

3、电梯维修保养内容

    - 机房部分

1、驱动马达、发动机之震动、噪音、温度、臭味、漏油、润滑等概况检查。

2、曳引轮及导向轮之轴承注油与曳引机异状之检查。

3、曳引轮上下钢丝绳使用状况之检查。

4、曳引机换齿轮油。

5、各轴承部换黄油。

6、电磁刹车器动作性能校正。

7、电磁刹车器分解清理、活动轴承上油。

8、电磁刹车器来令状况之检查。

9、调速机轴承机构注油。

10、调速机性能检查（钢丝绳、电气、机械动作性能）。

11、机房环境清理。

12、控制柜内部清扫并检查各部之动作情况。

13、各电动机器结线部去污清理并锁紧螺丝。

14、控制柜内状况检查（电阻、电容器、接点、印刷电路板清洁）。

15、电源开关、电源负荷、电流测验。

16、接地线检查。

17、年度保养综合安全检查和性能确认。

    - 轿厢、厅门部分

1、导靴靴衬之磨损检查。

2、导靴架轴承之黄油补给。

3、导轨状态、油杯油量检点。

4、导靴架、油杯内油芯分解处理。

5、紧急停止器机能之试验及活动部轴承上油。

6、升降路内安全性能之检查（动作杆滚动轴注油）。

7、导轨支架安全性能之检查。

8、门装配及轿厢各部使用状况及机能之检查。

9、钢丝绳调整磨损及生锈检查（钢丝绳头部螺丝松驰）。

10、导靴架磨损情形与导轨间隙之检点。

11、配重清理及间隙调整。

12、超重检出器性能测验。

13、紧急刹车器及各种自动控制开关作用性能组织校对。

14、限制开关之检查、接线盒之检查。

15、各接线端子是否良好、接线是否脱落。

16、门驱动马达减速机链条等附检查及轴承部上油。

17、自动拉门连锁动作及安全开关性能测验。

18、门轨清洁处理、钢丝绳调整、活动轴承上油。

19、连锁装置性能检点。

20、门脚导滑槽（轿厢、层站）清洁。

21、门面之平面度检查及校正。

22、门面与框之间隙是否正常。

    - 井道部分

1、调整补动链条与齿轮补助钢丝绳滑轮注油。

2、缓冲器油量检查。

3、厢底各部安全设备之检查。

4、调速机配重锤高度调整。

5、坑底清理（不包括漏水处理）。

6、控制电缆线有否扭伤破损检查。

7、控制电缆张力长度是否均匀。

8、接线盒位置之异常检查。

9、轿厢内操纵板性能之校对。

10、厢内日光灯、电扇叶检查。

11、厢内叫车按钮是否正常。

12、厢内指示灯电灯检查。

13、平层准确程度之校对。

14、层站按钮有无损伤。

15、指示灯泡检查。

    - 其它

1、马达及控制盘等之绝缘测试。

2、各部电压测试。

3、电梯运转状况之检查。

4、印刷电路板性能之检查及校对。

5、以下电路性能检查与测试。

电源电路  主电路  运行控制回路  呼梯申请电路  方向选择电路  减速控制电路  端口扫描电路  速度控制电路  门主电路  门操作电路  显示电路   报警电路  附属电路  对讲电路  紧急照明电路。

定期保养主要项目

| 编号 | 保养周期 | 保养内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机房 | 机身及井道 |
| 1 | 2周 | 巡查机组设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油）控制屏内部除尘及主要接触器、继电器动作，接线检查及机房环境卫生及辅助设备检查（如排气、空调） 抱闸检查（行程及动用灵活）曳引机齿箱油量检查，限速器活动部件加油润滑 测速发电机连接及限速器光电开关检查 | 门机系统的清扫、检查、调整、润滑 各樘门、滚轮、偏心轮、自动关门套件，门链条、门轨等检查清洁及润滑 各门锁及安全触板开关的检查及润滑 各门地坎、层门、轿门、轿厢清洁 运行情况的检查（起动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层） 轿顶清扫及各开关的有效确认 各油杯油量检查及补充 检查电梯故障密码与急修记录 |
| 2 | 1月 | 电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油 控制屏、变频器、电脑、调速装置、接触器、变压器工作状态检查及清洁 抱闸瓦磨损及工作状态检查电机风扇检查 | 蓄电池、应急灯、电话、警铃、对讲机、语音报站、故障通信等检查 内外部门的啮合装置检查、清扫、注油（门刀及传动装置） 安全触板、门光电、光幕开关及线路检查 各限位开关、强迫减速开关位置检查、清洁加油及调整 井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒） 吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁 |
| 3 | 3月 | 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴承加油 电源总开关检查 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查 | 各轴承补油 轿顶、轿底螺丝紧固 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清洁、引线接点紧固） 门机各机械部分的检查、清扫、注油（张力测量） 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查 各钢丝绳磨损情况和张力均衡、伸长程序检查 安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查 液压梯漏油情况检查及油管检查 |
| 4 | 12月 | 曳引机齿油更换、蜗杆、蜗轮前后位位置检验 各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机） 电动机锭子、转子间间隙测量 曳引轮、导向轮线槽磨损情况检查 抱闸组合详细检查线圈电压测定 测试限速器动作速度 | 曳引力、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查 控制屏控制屏各接线柱螺丝紧固 主电缆、补偿链检查 中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝紧固 底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认 底坑、井道卫生大检查 劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查） 所有电脑调校工作重做一次 清洗油阀、检查及调校油压压力 |

### 3、质保期外服务计划

一．电梯运行维护方面：

（1）、电梯专业维修人员将定期为业主方电梯进行巡回维护保养。

（2）、每台电梯的维护周期将被控制在两个星期左右。

（3）、维修保养人员每三个月向业主方提交一份有关电梯维修保养情况的报告。

（4）、对业主方某些在运行时间上有特殊要求的电梯，在维护时间上我公司将充分考虑业主方的安排。

（5）、为业主方提供24小时电梯紧急维修服务。

（6）、每年免费一次“年度安全检查”，每五年一次“负荷调整试验”。

我们将以专业的技术、细心的呵护来保证电梯连续安全的高质量运行。

二．零配件的供应方面：

（1）、超出产品质量保修期后的备件供应，在有良好的付款信誉的前提下，以“先供应，后付款”为原则，确保电梯连续安全高质量运行。

（2）、如业主方与我公司签订电梯维修保养合同，我们将在备件库中采取冗余措施，单独为业主方的每一种类型的电梯随时准备着足够数量的易损件。

（3）、在签订维修保养合同后，对于业主方电梯，我公司将免费提供机油、棉丝等保养用辅料，免费更换正常情况下损坏的电梯零部件。

（4）、在签订维修保养合同后，在电梯使用现场我们还将准备一部分零部件（免费提供的零部件根据签订的保养合同方式而定），做到随时用随时有。

（5）、我们将为业主方提供三年不变的电梯易损件、零备件、电梯维修价目表。如果制造成本增加，此价格在五年内上调最多不超过10％。

三．在电梯维修保养价格方面：

1.保修期过后的第一年若以清包方式签订保养合同，材料费按九折供应。

2.售后服务响应时间：

（1）、保证接到故障通知起20分钟内到达现场维修。

（2）、提供7*24小时的故障服务受理。

（3）、对重大故障提供7*24小时的现场支援，一般故障5*8小时的现场支援。

（4）、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需要更换的任何备件。

3、质保期后的维保参考价格：

| 序号 | 服务方式 | 单位 | 数量 | 单价（元/月） | 合 计（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大包 | 台 | 1 | 1000.00 | 12000.00 | 含更换正常使用损坏部件；维修保养。 |
| 2 | 小包 | 台 | 1 | 500.00 | 6000.00 | 只负责电梯维修保养人工，损坏部件由甲方负责购买 |

四．电梯定期保养计划工作表

| 1、主机、曳引轮、导向轮的清洁、加油 | 每月一次 |
| --- | --- |
| 2、控制屏变频器、电脑、调整装置、接触器、变压器工作状态检查及清洁。 | 每月一次 |
| 3、抱闸瓦磨损及工作状态检查。 | 每月一次 |
| 4、电机风扇检查。 | 每月一次 |
| 5、蓄电池、应急灯、警铃、对讲机、语音报站、故障通信等检查。 | 每月一次 |
| 6、内外部门的啮合装置检查、清扫、注油、（门刀及传动装置）。 | 每月一次 |
| 7、安全触板、门光电开关及线路检查。 | 每月一次 |
| 8、各限位开关、强迫减速开关位置检查，清洁加油及调整。 | 每月一次 |
| 9、井道底坑各设备检查、清扫、加油。 | 每月一次 |
| 10、吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁。 | 每月一次 |
| 11、电动机冷却风扇的清洁，主机轴承、导向轴承加油。 | 每三个月一次 |
| 12、电源总开关检查。 | 每三个月一次 |
| 13、各控制屏大清扫，各线螺丝坚固，各保险丝及过滤开关检查。 | 每三个月一次 |
| 14、各轴承油补充。 | 每三个月一次 |
| 15、轿顶、轿底螺丝紧固。 | 每三个月一次 |
| 16轿顶接线盒、门电机、电阻箱、门机板的检查、清扫。 | 每三个月一次 |
| 17、门机连杆、链条皮带及各机械部份检查、清扫、注油。 | 每三个月一次 |
| 18、各导轨、安全钳装置清洗、安全钳与导轨间隙检查。 | 每三个月一次 |
| 19、各钢丝绳磨损情况和张力均衡伸长程序检查。 | 每三个月一次 |
| 20、安全钳于检修速度下行测试、效能确认、安全钳开关检查。 | 每三个月一次 |
| 21、液压梯漏油情况检查及油管检查。 | 每三个月一次 |
| 22、曳引机齿轮轴油更换，蜗杆、蜗轮前后位位置检验。 | 每年一次 |
| 23、各种润滑油及轴承油更换。 | 每年一次 |
| 24、电动机定子、转子间空隙测量。 | 每年一次 |
| 25、曳引轮、导向轮线槽磨损情况检查。 | 每年一次 |
| 26、抱闸组合详细检查线圈电压测定。 | 每年一次 |
| 27、测试限速器动作速度。 | 每年一次 |
| 28、曳引机、（载重量）行车速度、平层误差、补偿装置等测量及检查。 | 每年一次 |
| 29、控制屏各接线柱螺丝坚固。 | 每年一次 |
| 30、主电缆、补偿链检查。 | 每年一次 |
| 31、中间接线箱、轿厢接线盒线柱螺丝坚固。 | 每年一次 |
| 32、底坑油压缓冲器清洗、换油有效动作确认。 | 每年一次 |
| 33、底坑、井道卫生大清扫。 | 每年一次 |
| 34、劳动局复查之前自检工作。 | 每年一次 |
| 35、所有电脑调校工作重做一次。 | 每年一次 |
| 36、洗油阀、检查及调校油压压力。 | 每年一次 |

五．电梯例行保养计划工作表

| 1、巡查机组设备运转情况。 | 每月二次 |
| --- | --- |
| 2、控制屏内部除尘及主机接触器、继电器动作检查、接线机房环境卫生及辅助设备检查。 | 每月二次 |
| 3、抱闸检查。 | 每月二次 |
| 4、曳引机齿箱油量检查，加油。 | 每月二次 |
| 5、限速器活动部件润滑。 | 每月二次 |
| 6、测速发电机连接及限速器光电开关检查。 | 每月二次 |
| 7、门机系统的清扫、检查、调整、润滑。 | 每月二次 |
| 8、各樘门、滾轮、偏心轮、自动关门套件、门链条、门轨等检查清洁及润滑 | 每月二次 |
| 9、各门锁及安全触板（光幕）开关的检查及触点调整清洁。 | 每月二次 |
| 10、各门地坎、层门、轿门、轿厢清洁。 | 每月二次 |
| 11、运行情况的检查。 | 每月二次 |
| 12、轿顶清扫及各开关的有效确认。 | 每月二次 |
| 13、各信号指示及指令灯检查、更换。 | 每月二次 |
| 14、各油杯油量检查及补充。 | 每月二次 |
| 15、检查电梯故障代码与急修记录。 | 每月二次 |

六．电梯定期保养项目表

| 编号 | 保养 周期 | 保 养 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 机房曳引机 | 机身及进道 |
| 1 | 二周 | - 巡查机器设备运转情况（主机之震动、异声、异温、漏油） - 控制屏内部除尘主要接触器、继电器动作，按线检查及机房不幸卫生及辅助设备检查（如排气、空调） - 抱闸检查（运行及动作灵活性） - 曳引机齿箱油量检查，加油 - 限速器活动部件润滑 - 测速发电机连接及限速器光电开关检查 | - 门机系统的清扫、检查、调整、润滑 - 各樘门、滾轮、偏心轮、自动关门套件、门链条、门轨等检查清洁及润滑 - 各门地坎、层门、轿门、轿厢清洁 - 各门锁及安全触板开关的检查及调整 - 运行情况的检查（起动、运行、加减速及停车平稳性、震动、噪音、平层） - 轿顶清扫及各开关的有效确认 - 各信号批示及指令灯检查、更换 - 各油杯测量检查及补充 - 检查电梯故障密码与急修记录 |
| 2 | 一月 | - 电动机、曳引机、曳引轮、导向轮的清洁、加油 - 控制屏、变频器、电脑、调整装置、接触器、变压器工作状态及清洁 - 抱闸瓦磨损及工作状态检查及清洁 - 电机风扇检查 | - 蓄电池、应急灯、电话、警铃、对讲机、故障通信等检查 - 同个部门的啮合装置检查、清扫、注油及传动装置 - 安全触板、门光电、光幕开关及线路检查 - 各限位开关、强迫减速开关位检查、清洁加油及调整 - 井道底坑各设备检查、清扫、加油（极限开关、涨紧轮及开关、缓冲器及开关、检修开关盒） - 吊顶、轿厢壁、风扇叶孔的清洁 |
| 3 | 三月 | - 电动机冷却风扇的清洁、主机轴承、导向轴加油 - 电源总开关检查 - 各控制屏大清扫、各线螺丝紧固、各保险丝及过滤开关检查 | - 各轴承补油 - 轿顶、轿底螺丝紧固 - 轿顶接线盒、门电机、门机板的检查、清扫（重点接点清洁、引线接点紧固） - 门机各机械部分的检查、清扫、注油、（张力测量） - 各钢丝绳磨损情况和张力均衡、伸长程序检查 - 各导靴、安全钳装置清洗及间隙检查 - 安全钳于检修速度下测试、效能确认、安全钳开关检查 |
| 4 | 一年 | - 各种润滑油及轴承油更换（曳引机、限速器、电动机） - 电动机锭子、转子间间隙测量 - 曳引机轮、导向轮线槽认捐情况检查 - 抱闸组合详细检查线圈电压测定 - 测试限速器动作速度 | - 曳引力（载重量）速度、平层差、补偿装置等测量及检查 - 控制屏各接线柱螺丝紧固 - 主电缆、补偿链检查 - 中间接线箱、轿厢接线盒柱螺丝紧固 - 底坑液压缓冲器清洗、换油有效动作确认 - 底坑、井道卫生大检查 - 劳动局复检前自检工作（电梯周年大检查） - 所有电脑调校工作重做一次 - 清洗油阀、检查及调校油压压力 |

## （三）人员培训计划及培训方案

课程安排计划表

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 电梯结构及原理 | 课时6 2-4人 | 工程师 | 2 | 工地现场 |
| 2 | FJHD电梯结构及原理 | 课时6 2-4人 | 工程师 | 2 | 工地现场 |
| 3 | 电梯的安全操作 | 课时12 2-4人 | 工程师 | 2 | 工地现场 |
| 4 | 电梯的维修保养内容 | 课时6 2-4人 | 工程师 | 2 | 工地现场 |
| 5 | 常见故障判别及排除 | 课时6 2-4人 | 工程师 | 2 | 工地现场 |

一、培训课程安排

为确保用户正确合理操作使用FJHD的产品，我们将安排资深的讲师和丰富专业经验的工程师对贵公司的电梯操作人员和维修人员进行专业培训。让我们双方一起携手维护我们的产品，让电梯的使用寿命最大化，让电梯更好更高效地为您们服务。

电梯作为一种机电一体化的大型综合产品，能够长时间得以安全可靠的运行取决于诸多方面的因素，例如电梯本身的设计制造质量、安装质量、维修保养质量以及用户的日常管理质量等等。FJHD电梯作为现代技术的中坚之一，十分注意电梯的日常管理日常保养工作，并将其作为一个重要方面。因此对用户的培训目的就是按照FJHD公司的要求，使用户通过必要的应知应会的培训，达到能正确使用和操作电梯，对常见故障能够及时排除以及懂得紧急情况下的救援方法。

对用户培训分两种，对电梯操作人员的培训和电梯维修人员的培训。两种培训内容有联系，但侧重面不同。对操作人员的要求是通过培训能够正确操作电梯，恰当地运用电梯的各种功能，并能应付各种突发的情况，对电梯维修人员的要求是通过培训能够懂得如何进行日常的保养，能够处理一些常见的简单故障。现场培训内容如下：

二、培训内容大纲

1.电梯的结构及原理

2.FJHD电梯的结构及原理

3.FJHD电梯的安全操作规程

4.FJHD电梯安装基本程序概述

5.FJHD电梯维修保养基本程序概要

6.电梯常见故障的分析及排除

7.电梯安全操作规程讲座及影像资料《电梯安全使用与管理》

8.现场培训操作

安装现场讲解及简单关键零部件拆装；

电梯现场安全操作；

电梯现场维修保养操作；

常见故障现场检查及排除操作。

- 操作人员及维修保养人员服务礼仪培训。

质保期后主要部件报价表

单位：元

| 序号 | 主要部件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 无齿轮 | 套 | 88000 |  |
| 2 | 门机系统 | 变频控制门机 | 套 | 28600 |  |
| 3 | 控制系统变频器 | 一体机 | 套 | 36800 |  |
| 4 | 控制系统电脑主板 | 一体机 | 套 | 27600 |  |
| 5 | 安全钳 | 渐进型 | 套 | 6200 |  |
| 6 | 限速器 | 离心式 | 套 | 6700 |  |
| 7 | 安全光幕 | 交叉式 | 套 | 5600 |  |
| 8 | 操纵盘电脑板 | 模块板 | 套 | 8600 |  |
| 9 | 呼梯盘电脑板 | 模块板 | 套 | 6800 |  |
| 10 | 称重装置 | 电子式 | 套 | 3600 |  |
| 11 | 轿内按钮 | 标准型 | 个 | 230 |  |
| 12 | 缓冲器 | 液压型 | 套 | 8600 |  |
| 13 | 门锁装置 | 专用门锁 | 套 | 600 |  |
| 14 | 开关门按钮 | 标准型 | 个 | 210 |  |
| 15 | 保险 | 标准型 | 个 | 10 |  |
| 16 | 导靴 | 标准型 | 个 | 162 |  |
| 18 | 轿顶板 | 标准型 | 个 | 8760 |  |

附件4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.                                                                    年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 使用人 |  |  | 合同编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供货商 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同总金额 |  |  |  |  |  |
| 设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 |  |  | 技术参数 （规格型号） |  |  | 生产厂家（产地） |  |  | 数量 |  | 单位 |  | 金额 |
| 实 物 验 收 情 况 | 外观质量（有无残损，程度如何）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招响应文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术验收情况 | 依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步验收情况 | □通过验收 □整改后再组织验收 □不通过验收 索赔要求 □其他结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  | 供货商 授权代表签字 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件5：

中标通知书