郑州大学建筑学院建筑光环境模拟与评价系统采购项目

**验收合格报告**

我单位郑州大学建筑学院建筑光环境模拟与评价系统采购项目，金额 362400.00元，于 2021年 12月 7日与中标方签订了设备购置合同，主要设备名称为： 多通道光谱模拟系统等 。

 2021 年 12 月14日，所有设备陆续到货，设备包装完好，由供货商和我方相关人员在场，开箱对设备进行了验收，所有设备完好无损，设备名称、型号规格、数量、产地、文本资料核对无误。供货日期是按照合同约定执行，没有出现延期情况，双方人员签订了货物交接清单（双方签字）等交接手续。

 2021 年 12 月 14日，由技术人员进行了安装调试，调试合格后，双方人员对设备进行了功能验证和性能测试，经过测试，安装设备运行正常，经过测试，功能要求和性能指标达到了合同要求，我院组织了 、 、 三位技术工程人员和供货商进行了初步验收，验收情况合格。

验收人员（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位监督人员及项目负责人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、

单位名称（盖章）：郑州大学建筑学院

 日期：2021年12月14日