郑州大学网络空间安全学院-FPGA仿真系统及其软硬件配套采购项目服务

- 招标单位：郑州大学网络空间安全学院

中标单位：河南省星盾信息技术有限公司

- 1.项目概况

项目编号：豫财磋商采购-2022-1261

项目名称：郑州大学网络空间安全学院-FPGA仿真系统及其软硬件配套采购项目

预算金额：1660000.00元

服务协调人员:朱燕松、袁明海、李正茂、张良晨

服务技术人员：郭锐、黄翔、王福强、张天瑞

服务培训人员：张平

服务对象:胡传平、庄岩

| 序号 | 日期 | 项目流程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年11月22日 | 项目发布招标公告 | 无 |
| 2 | 2022年11月22至2022年11月28日 | 获取招标文件 | 无 |
| 3 | 2022年12月5日09时00分 | 投标文件递交截止时间 | 无 |
| 4 | 2022年12月6日 | 获取中标通知书 | 无 |
| 5 | 2022年12月30日 | 签订合同 | 无 |
| 6 | 2023年1月1日 | 供货 | 无 |
| 7 | 2023年1月2日 | 安装调试软硬件 | 无 |
| 8 | 2023年1月3日 | 培训 | 无 |

- 2.货物清单

| 序号 | 分项服务内容 | 服务厂商 | 单位 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FPGA原型验证平台 （UV-19P-Q） | 上海合见工业软件集团有限公司 | 套 | 1 | 1470000 |
| 2 | FPGA开发计算平台（H3C UniServer R6900 G3） | 新华三技术有限公司 | 套 | 1 | 180500 |
| 总价（元）：人民币壹佰陆拾伍万零伍佰元整（1650500.00） |  |  |  |  |  |

3.服务情况

| 服务条款 | 供应商已提供服务 |
| --- | --- |
| 设备服务 | 2023年1月1日公司已提供FPGA原型验证平台（UV-19P-Q）、1套 |
| 设备服务 | 2023年1月1日公司已提供FPGA开发计算平台（H3C UniServer R6900 G3）1套 |
| 服务完成时间 | 已按照合同签订后4个工作日完成服务。 |
| 服务质量 | 已符合国家、行业标准及采购人的服务要求 |
| 质保期 | 已提供5年质保期服务 |
| 服务地点 | 已在采购人指定地点服务 |
| 服务方式 | 已符合国家、行业标准及采购人的服务要求 |
| 交货地点（硬件） | 已按照客户指定地点交货 |
| UV-APS-19P UniVista先进原型验证系统套件安装调试（硬件） | 已根据合同要求时间内完成货物交货服务，黄翔、朱燕松、袁明海、李正茂等工程师，在郑州大学北校区网络空间安全学院现场对产品进行了开箱和组装，将主机和配件成功组装上，并通电进行测试，主机和组装配件服务如下： 主机：UV-APS-19P UniVista先进原型验证系统套件 配件： 1、UV-SAS-SPCIE：SAS接口转PCIE Endpoint子卡-PCla Gen3x8 hardware daughtor card + 2*UV- HGC- 1000+Adaptor card 2、NE-FMCH-FLASH：低速存储及通用接口子卡V2低速存储及通用接口子卡+4颗芯片+TF卡 3、UN-FMCH-GP10：通用接口调试子卡— hardware daughter card + 1*mini USB线 4、TDS-FMCL-HDMI4K：HDMI4K 30帧发送子卡(TDS-FMCL-HDMI4KT)和接收子卡(TDS- FMCL-HDMI4KR)各一块 5、NE-FMCH-USB3PHY：USB3.0 PHY Card 6、NE-FMCH-SBMBI：存储及接口调试子卡 7、UV-FMCH-OBU1：FMC转I0C子卡 8、UV-10C-1000：10C cable一 1 米 9、UV-HGC-1500：高速BTC cable-1.5米 服务结果:已完成UV-APS-19P UniVista先进原型验证系统套件的硬件安装与测试。 |
| 货物验收（硬件） | 已将货物运抵交货地，客户方已进行验收，包括货物型号、规格、数量、包装、外观质量、配件、装箱清单、原产地证明及货物质量检验合格证书等方面内容。货物验收合格，双方已签署《到货验收报告》。 |
| FPGA开发计算平台（H3C UniServer R6900 G3）安装调试（硬件） | 已按照合同要求在规定时间内完成所有供货、安装调试等服务。朱燕松、袁明海、李正茂、郭锐等工程师，在郑州大学北校区网络空间安全学院对产品进行了开箱和组装，将主机和配件成功组装上，并通电进行测试，主机和组装配件服务如下： FPGA开发计算平台（H3C UniServer R6900 G3）：设备上架，安装导轨，配置服务器基础设置，联网配置，H3C R6900 G3管理地址（HDM）管理口IP：192.168.1.2，账号:admin ,密码：Password@_ 系统Centos 7.9用户名：user和root 密码都是：12345 H3C R6900 G3 (192.168.135.1) IP MAC地址。 Enp25s0f0: 40 fe 95 f7 0a 9a Enp25s0f1: 40 fe 95 f7 0a 9b Enp25s0f2: 40 fe 95 f7 0a 9c Enp25s0f3: 40 fe 95 f7 0a 9d Ens12f0: 7c de 78 c2 9a cc Ens12f1: 7c de 78 c2 9a ce 服务结果:已完成FPGA开发计算平台（H3C UniServer R6900 G3）的安装与配置。 |
| 功能和性能符合性（软件） | 已按照合同要求实现了软件功能和性能。 |
| 质量要求（软件） | 已提供完好的产品介质、已成功安装至环境。 |
| 进度要求（软件） | 实施工作已按合同实施计划中规定时间完成，所有的缺陷或问题都已修改完成。 |
| 技术支持（软件） | 朱燕松、袁明海、李正茂、郭锐等工程师，在郑州大学北校区网络空间安全学院对产品进行了软件安装服务，现场针对FPGA仿真系统部署UVAPS软件及其license，部署环境为CENTOS7.8。软件成功运行。 软件安装服务过程如下： 设置design的assign pin约束。生成assign_pin.tcl文件。 根据生成的assign_pin.tcl文件，实现硬件连线设置，生成boardfile文件。 根据board file文件对UVAPS进行硬件cable连接。 安装软件UNIVISTA-APS，安装过程中指定vivado的安装路径。 UNIVISTA-APS软件安装完毕后，运行simple-uart的demo工程。生成Bitstream，时序收敛。 服务结果:UVAPS软件、license软件已成功部署在CENTOS7.8版本LINUX系统上并测试。 产品可完全满足客户方提出的原型验证平台需求。 |
| 文档要求 | 软件产品文档已齐备，包括版本说明、功能说明书、用户手册、安装手册、维护手册以及定制化开发部分的设计说明书。所有文档使用客户方的文档模板。 |
| 文档完备性 | 按照合同及其附件要求提交了全部文档。 |
| 文档内容针对性 | 文档内容符合要求，具有充分的针对性。 |
| 文档内容充分性 | 文档全面详细体现了从硬件仿真到Linux命令行的所有软件层级的内容。 |
| 文档符合客户方规范程度 | 文档规范、标准。 |
| 文档内容一致性 | 文档规范严谨具有较强一致性。 |
| 文档可操作性 | 能通过文档完整复现整个系统流程，文档可被充分理解。 |
| 维护时间、问题解决响应时间 | 全部产品已提供 5年免费质保，并终身维护。 质保期内公司已提供7×24小时售后服务响应机制，对项目设备在质保期内实行包修、包换、包退等三包服务，不再向用户收取任何费用，在保修期内对影响生产的软件故障已提供7*24服务，1小时内响应，2小时内已提供补救方案，4小时内恢复；对不影响生产的软件故障，已提供7*24服务，1小时内响应，1日内恢复，期间产生的所有费用均有公司方承担，每年已提供不少于3次上门保养服务。 |
| 售后服务方案内容、方式 | 1.交货期：合同签订后4个工作日 2.软件缺陷管理： 针对公司 提供的验证中存在的bug、缺陷，持续提供修正与消缺服务，并提供必要的补丁版本的升级服务。 3.需求变更： 对于学校研究目标的变化、性能要求提升导致的部署结构变化、集成需求变更、培训目标的演进以及集成数据调整，提供配套的支持服务。 4.运行支持： 对系统运行过程中系统管理员及业务管理员的问题已提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的运行已提供保障。 已提供产品为投标型号的产品，并保证其已提供的设备及其附件为全新。所购设备采用的是优质材料和先进工艺，均符合国家规定的质量、规格和性能。设备制造商对产品生产的全过程严格按质量保证体系执行。保证设备及其组建经过正确安装、正确操作和保养，在其寿命内运行良好。由于设计、材料或工艺的原因造成的缺陷和故障，在合理期限内免费修理或更换有缺陷的零部件或整机。 所投设备生产厂商在国内开通有技术服务热线，所供设备的质量问题和软件升级完善问题，负责尽快服务（技术人员到达现场的响应时间为1个小时内）。质保期内对非人为损坏进行免费维修和维护。当质保期内出现问题，1小时响应，2小时内已提供补救方案。所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费、运输（邮寄）费均由供货方承担。 5.巡检：公司技术人员对所售设备及软件定期巡检，免费进行软硬件的维护、保养及升级服务，使设备使用率最大化，每年内不少于 3 次上门保养服务，包括寒暑假。 6.质保外服务：质保期过后如果出现零部件有问题，将按照零部件的出厂价格核算，安装调试免费。软件设备已提供终身维护和技术支持并已提供设备终生免费软件升级，服务项目全部免费（配件及耗材除外）。 热线电话：15238002166 售后服务地址：河南省郑州市高新技术产业开发区长椿路11号大学科技园研发5号楼13幢5A10号 |
| 培训计划 | 1.培训 在培训需求确定后，制定培训计划的工作流程和内容，具体如下： 1）培训时间，包括开始结束时间、培训持续时间。 2）培训参与部门与人员，及参与人员的联系方式。 3）培训地点及地点布置要求。 4）制定培训保障机制，明确双方的责任。 5）培训内容，涵盖FPGA系统、配套软件、以及运行于FPGA系统硬件平台上的软件。 2.培训时间 2023年1月3日 3.培训内容及目标 本项目的培训内容包括以下几个方面： 1）业务培训 讲解概念，已提供详细的参数设置指南和业务操作培训，指导用户上机进行模拟操作。 2）业务系统使用培训 通过培训，使用户掌握RTL的时序驱动分割功能，掌握全自动和人工向导模式，能够独立的在应用系统上完成日常工作办理。 3）运行管理培训 为了使学院的相关人员掌握有关应用系统的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，应进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。 4）培训目标 使学院的相关人员能完全理解以上软件各个层面的内容以及相关文档，并能通过文档复现开发流程。 4.培训方式 培训方式包括：包括课堂讲解（面授）、交流答疑、上机操作和实际工作的参与。 5.培训教材 培训教材：为所有被培训人员已提供培训用文字资料和讲义等相关材料。涵盖培训方案中所有要求的内容，事无巨细，为将来相关部分发展做铺垫。 6.培训流程 用户培训的工作流程主要包括培训方案的设计、培训制度的制定、培训课件的制作、培训实施。在此过程中，通过对培训评估及时监控培训效果，保证培训课程符合学校实际的需要，确保系统建设过程中的相关知识最大程度的转移成功，为系统顺利运行提供一批有力的保障人才。建立相关的培训保障体系，确保培训效果。 |
| 培训项目1 | 验证平台使用介绍 3-4小时 1.产品使用文档介绍 2.产品上下电注意事项 3.软件界面功能介绍 4.产品工作环境要求 5.产品配件介绍 分2-3节课时完成 |
| 培训项目2 | 验证平台存放要求 0.5-1小时 1.产品存放要求：防静电，防尘，工作温湿度，用电需求，放置需求等 1节课时完成 |
| 培训项目3 | 验证产品功能讲解 6-8小时 1.与PC主机交互功能 2.调试与信号抓取 3.比特流下载与校验 分3-4节课时完成 |
| 培训项目4 | 验证产品扩展接口功能讲解 10-12小时 1.扩展功能介绍，包括：存储功能，例如DDR4，FLASH等；通信功能，例如以太网，USB，PCIE；图像显示功能，例如HDMI；接口功能，例如CAN，I2C等。 2.扩展功能实例演示 3.功能代码模块讲解 分5-6节课时完成 |
| 培训项目5 | 软件全流程功能介绍 8-10小时 1.Compiler功能介绍与演示 2.Runtime 功能介绍与演示 3.Debugging Tools 功能介绍与演示 4.CentOS 系统安装 5.Xilinx Vivado 工具安装 分4-5节课时完成 |
| 培训项目6 | 开源系统介绍与演示 4-6小时 1.完成开源处理器在验证产品上功能的运行并作详细讲解。 分2-3课时完成 |
| 培训项目7 | 硬件上层操作系统配置和移植培训 4-6小时 1、软核之上的从Bootloader到Linux操作系统的配置介绍，能够部署运行。重点介绍，当底层架构改变时操作系统如何配置、迁移和移植 2.对开源处理器核的介绍，从架构和源代码结合的角度，介绍如何添加自定义模块，相关的实例演示。 分2-3课时完成 |
| 培训支持 | 以上培训课程内容属于交付产品的功能培训，培训过程中以及后续用户在使用产品中任何涉及产品性能的疑问和技术支持，都可以随时联系公司工程师，进行现场或者远程指导。 |
| 培训分类 | 培训阶段贯穿于项目建设的全过程，根据项目的进度针对不同的用户、不同的领域进行系统的知识培训。计划将安排培训内容初步设计如下： 1）项目管理培训 项目管理培训即是原型验证平台的各个阶段的培训，这些阶段包括：项目准备、主要功能介绍、软硬件系统架构、FPGA硬件系统特性、相关硬件编程软件系统特性、软硬件运行环境、运行于FPGA仿真系统之上的操作系统配置与环境。项目管理培训对象是郑州大学的相关人员主要是项目管理人员、骨干业务人员、主要技术人员、相关专业硕士博士生等。 2）系统管理培训 为了使郑州大学的相关人员掌握有关应用平台的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试和维护等工作的目的，进行系统的技术培训，以保证所建设的系统能够正常、安全、平稳地运行。 3）系统使用人员培训 系统使用人员主要是针对平台各个系统的最终用户，进行用户操作的培训。 4）培训后技术答疑与支持 培训完成后，在质保期内对于软硬件研发过程中所遇到的技术困难已提供针对性的技术答疑与支持。 |
| 原型验证系统功能 | 四颗VU19P硬件平台 编译软件 系统原型验证 远程控制 与PC主机进行数据交互 功能扩展 系统状态监测 信号抓取与调试 向导分割与全自动分割 支持基于RISC-V的原型验证 逻辑综合 支持全局时钟 自动综合 支持高速通信协议 产品使用手册 编译软件使用手册 服务结果：以上系统及功能已成功运行。 |
| 功能卡 | 公司已提供： DDR4卡 FLASH卡 GPIO卡 HDMI卡 USB卡 网口卡 PCIE卡 CAN功能卡 支持DDR4功能 支持GPIO，URAT，I2C，拨码开关，LED，ARM JTAG功能 支持SD功能，NOR Flash，NAND Flash，EEPROM功能 支持HDMI输入输出功能 支持千兆网口功能 支持USB功能 支持CAN接口 支持PCIE功能 支持插针 功能卡详细使用手册 测试工程 |
| 配件 | 互连线，连接线，包装箱等配件。 |
| 开源系统 | 开源处理器 已提供了相应的database，包括OpenPition对应的rtl代码等，可以在APS原型验证平台，启动linux。 1.详细文档说明 参考例程 |

- 4.提供服务图片